采购需求

- 项目概况及建设目标

1、项目名称

博鳌东屿岛车联网项目。

2、建设背景

智能网联汽车是车辆、通信、安全、人工智能等技术交叉互通的新兴产物，跨界融合的特点明显。目前，国家层面已经形成比较清晰的统筹发展战略路径，构建了多部门协调推进机制，聚集各界资源，协同攻关，推动智能网联汽车乃至智慧城市交通系统的快速发展。

2018年4月12日，工信部、公安部、交通部联合发布《智能网联汽车道路测试管理规范（试行）》，对测试主体、测试车辆、测试申请及审核、测试管理、交通违法和事故处理等进行了明确规定。2020年4月，交通运输部公路局发布的《公路工程适应自动驾驶附属设施总体技术规范（征求意见稿）》提出，我国自动驾驶已经进入产业化前期，制定专门针对自动驾驶公路设施方面的技术规范，支撑车辆的自动驾驶。

《智慧海南总体方案（2020-2025年）》明确提出布局泛在边缘计算能力，优先部署海口、三亚、琼海自动驾驶测试路段。加快推进全岛智慧交通一张网。积极探索推进基于大数据、人工智能、5G、车联网和区块链等新一代信息技术的智慧交通融合应用。加快构建国家级车联网先导区，丰富应用场景，探索完善商业模式，推动实现车联网频率使用地域扩展至海南全境，扩大LTE-V2X车联网规模部署和5G、LTE-V2X应用覆盖范围，打造自动驾驶示范线和交通网。

《国家发展改革委 商务部关于支持海南自由贸易港建设放宽市场准入若干特别措施的意见》提出要放宽5G融合性产品和服务的市场准入限制，推进车路协同和无人驾驶技术应用。

3、建设目标

本项目积极响应省委省政府关于海南智能网联车产业发展及新能源车推广的战略部署，以博鳌亚洲论坛为契机，按照绿色、开放、生态、安全的标准，在博鳌打造未来科技的智能网联高新技术展示平台，同时向全球展示蕴含海南自贸港概念的车联网技术成果，以及打造自贸港新能源汽车以及人工智能先进制造中心的决心。项目将对海南全岛智能网联汽车的建设起到示范引领作用，并以此为契机探索全省智慧交通和智能车联网项目运营模式。

- 主要建设内容

项目建设范围为从培兰大桥到博鳌海底隧道出口的4公里路段及从博鳌机场到培兰大桥的13公里路段。建设如下内容：

1)	车辆：自动驾驶车辆：包括4台无人驾驶出租车（购置1台；租赁3台，租赁期6个月），4台无人驾驶接驳车（购置1台；租赁3台，租赁期6个月）；2台无人驾驶清扫车（购置2台）、2台无人自动售卖车（购置2台）；

2)	终端设备：总长度为17公里，共13处。建设内容包含RSU、视频摄像头、毫米波雷达、边缘计算单元、智慧站台、远程驾驶舱等设备；

3)应用软件系统：建设内容包括云控平台、高精度地图及综合交通一体化平台等；

4)	基础信息资源租赁。包括计算资源、存储资源、安全资源及终端设备网络接入租赁，租赁期6个月。

5）配套工程。路侧设备实施相关杆件、基础、道路绿化等开挖恢复及光纤、网线、电缆等管线。

6）综合布展及展示中心为暂列部分，后续根据布展要求及实际可展示场地要求，完成LED显示屏、坐席、工作站、音响、交换机、智慧电视、宣传材料制作、展示中心网络租用等配套部分。

- 场景需求

从博鳌机场（停车场）至培兰大桥游客中心（停车场）的自动驾驶出租车接驳场景为开放道路自动驾驶出租车示范运营路线（约17公里）。东屿岛车联网示范路线主要是以培兰大桥游客中心（停车场）为起点至博鳌亚洲论坛金海岸大酒店（停车场）自动接驳小巴示范运营线路。

场景一：岛内小巴接驳

项目将在机场到酒店沿途部署自动驾驶小巴，实现会议嘉宾从入住酒店到会场的接驳。小巴接驳线路设置5个接驳点，分别有博鳌机场、游客中心接驳点、东屿岛大酒店接驳点、博鳌亚洲论坛大酒店接驳点、金海岸大酒店接驳点。

场景二：博鳌机场到东屿岛以及周边景点接驳

部署自动驾驶出租车，为博鳌论坛期间的与会人员提供博鳌机场至东屿岛停车场，以及东屿岛停车场至周边主要景点的快速自动驾驶接驳服务，包括海的故事、沙美村等主要景点。

场景三：无人智能售卖服务

项目将在博鳌东屿岛部署无人售卖车辆，分别部署在博鳌亚洲论坛金海岸大酒店、博鳌亚洲论坛大酒店和东屿岛酒店、环东屿岛非机动车道周边。通过在东屿岛增加景区智慧化服务设施，提升服务质量、能力及服务形象，为引入集AI和大数据技术于一体的L4级自动驾驶能力的无人零售车系统服务，将在很大程度上缓解高峰客流给景区客户服务工作带来的巨大压力，为游客及会议嘉宾提供优质的服务。

场景四：无人清扫、防疫消杀

根据防疫工作中对主要通道环境消杀需求, 智慧防疫系统在本次建设中分别在远洋大道和博鳌会议中心环道部署具备清扫和防疫消杀功能的无人小车

场景五：智能网联驾驶体验

搭建智能网联驾驶体验舱与沙盘，提供虚拟测试及自动建模，混合流随行，车路协同各种场景等模拟，带来沉浸式驾驶体验。通过运用5G+技术，向与会来宾展示自动驾驶车辆的远程接管、远程驾驶服务等应用场景。

场景六：未来社区体验场景

项目将围绕东屿岛路线，建设智慧化站台，实现乘车站点提示、电子屏视频展示。

场景七：东屿岛车联网数字孪生管控平台

通过数字孪生技术，通过同一平台监管东屿岛全部自动驾驶车辆的运营状态，实现车联网智能化场景建设和网联车数据分析，实现网联车统一管理。

场景八：基于车联网和智慧交通的其他引领性技术成果展示

结合博鳌东屿岛道路网联车端数据、信号灯数据、路侧设备数据、路侧设备感知数据，整合综合交通设施基础数据及运行状态数据、交通运输客流数据，运输车辆卫星定位数据，交调流量数据，交通视频监控数据、交通服务企业数据等海量异构数据源运行状态数据，汇聚各领域更多更全面的运行数据。通过对数据资源统一分析处理，实现涵盖东屿岛车联网示范道路、国省干线公路、高速公路交通枢纽的综合交通运行基于GIS的一张图展示，实现车联网数据监测和交通运输业务监测数据的结合，支持指标、视频联动，搭建多模式、综合性的运行监测与预警体系，为后续车联网在实际道路的推广应用打下基础。

- 性能要求

（1）响应时间：交互类业务平均响应时间≤500毫秒，峰值响应时间<800毫秒；查询类业务简单查询平均响应时间≤500毫秒，复杂查询平均响应时间≤800毫秒，

视频播放平均响应时间≤1200毫秒；接口服务（数据交换）单条记录接口平均响应时间<200毫秒，多条记录（100条）平均响应时间≤800毫秒；

（2）容量和吞吐量：系统应支持至少100用户的同时并发；

（3）系统需稳定、可靠、安全、实用；

（4）网络：网络可靠性要求不低于 99.9%，IP 包传输时延、误差率、丢失率等网络性能指标须满足 YD/T1171－2001《IP网络技术要求—网络性能参数与指标》中相关规定要求。

（5）信息传递灵活快捷，人机界面友好，输出、输入方便，检索、查询简单快捷。

- 招标清单一览表

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 应用软件系统 |  |  |  |
| 1 | 云控平台 |  |  |  |
| 1.1 | 接入管理子系统 | 管理者通过接入管理子系统，对接入系统的车、路、三方数据进行统一管理。详见本章第六部分 | 项 | 1 |
| 1.2 | 数据服务子系统 | 管理者通过数据服务子系统管理车、路、车路感知数据，时刻了解车、路的运行情况，为决策分析提供数据支撑；运营者通过数据服务子系统直观清晰的查看车端数据、设备感知数据、信号灯数据、V2X 预警数据，以便运营者掌握数据的实时状态。详见本章第六部分 | 项 | 1 |
| 1.3 | 融合感知子系统 | 管理者和运营者可通过感知融合子系统，对融合感知数据进行实时监控，并查看感知目标物结果和交通事件，以便管理者和运营者对项目内的道路具有整体把控能力，为管理者对道路设施规划管理、运营者对车辆运行线路规划提供数据基础。详见本章第六部分 | 项 | 1 |
| 1.4 | 运营管理子系统 | 管理者通过运营管理子系统管理对接入的车辆和设备入网的鉴权与证书进行管理，对 V2X 和 5G 网络情况进行监测，保证数据和网络的安全；运营者通过运营管理子系统对系统的运营数据进行监测与管理，并对车辆、路侧、路网及运营状况进行实时可视化监控，保证系统顺利有序运转。详见本章第六部分 | 项 | 1 |
| 1.5 | 协同服务子系统 | 管理者通过协同服务子系统对车路协同数据进行统一管理，实现车与车、车与路之间的信息进行交互和共享，达到优化交通、提高道路交通安全、缓解交通拥堵的目标；运营者可通过协同服务子系统获取车路信息，实现车辆与基础设施之间智能协同与配合，使运营系统安全有序运行。详见本章第六部分 | 项 | 1 |
| 1.6 | 场景服务子系统 | 管理者通过场景服务子系统对应用场景进行整体把控，管理不同供应商提供的数据，解决单个或多个供应商协同调度问题。运营者通过场景服务子系统对应用场景运行情况及业务流程进行实时监控，辅助驾驶员将故障车辆开到最近的救援点，实现无人车的紧急救援。详见本章第六部分 | 项 | 1 |
| 1.7 | 交通服务子系统 | 管理者和运营者通过交通服务子系统对区域、道路、路口三个空间层级进行实时监测，分析道路拥堵、路口流量、交通事件等，为管理者诊断交通情况，运营者实现运营调度及安全管控提供强有力依据。详见本章第六部分 | 项 | 1 |
| 1.8 | 自动驾驶车辆高精度定位及监控系统 | 管理者通过自动驾驶车辆高精度定位及监控系统了解数据传输的准确性、精准性和实时性，并通过云端借助 5G 网络将地图数据及预警信息发送给车端，实现车路协同中 5G+MEC 的高精度地图消息的精准分发；运营者可通过自动驾驶车辆高精度定位及监控系统保证自动驾驶车辆在行驶的过程中，能够实时获取超视距的前方静态道路数据和动态交通数据，实现车辆的安全驾驶。详见本章第六部分 | 项 | 1 |
| 1.9 | V2X CA 认证服务 | 所有模块机构的通信报文格式满足CCSA的标准，同时传输协议采用HTTPS； 满足YD/T《基于LTE的车联网无线通信技术 安全证书管理系统技术要求》中对证书格式的要求，对数据包格式的要求等； 密码算法支持对称算法、公钥算法、hash算法，为了实现国内外车辆的互通，需要同时支持国密标准算法和国际标准算法。公钥算法支持国产256位SM2算法，国际算法支持ECC。对称算法支持国产128位SM1、SM4算法，国际算法支持AES。国产Hash算法支持SM3算法，国际算法支持SHA256； 整个V2X CA系统及各个模块在设计部署是考虑和支持后续因业务量增加的扩展和扩容，从而满足功能业务的需求； 支持完善后续行业标准更新而导致V2X PKI系统的更新； 页面管理功能，对于各CA系统，可以通过页面维护，实现证书签发、查询、更新和吊销； CA系统的日志审计功能； 注册证书、假名证书可以自定义周期、数量等进行颁发 | 项 | 1 |
| 1.10 | 安全员pad | 安全员 pad 子系统中无人车具备公司属性、系统属性、区域属性。在建立pad 与车辆的一对一关联关系后 pad 具备同样的属性，在系统中可以为安全员创建角色账户、车辆和 pad 设备信息维护及电子围栏信息。在安全员 pad 端可以下发远程接管、自动驾驶状态切换、自动开关车门、远程呼叫指令到后台，由后台系统转发至车辆调度平台执行并返回执行结果信息，安全员 pad 端可以实时接收到各种融合感知信息。详见本章第六部分 | 项 | 1 |
| 1.11 | 微信小程序 | 微信小程序子系统分为微信小程序乘客端和微信小程序管理后台（集成在管理平台中），实现用户登录授权、无人车选择列表、车辆预约等功能。详见本章第六部分 | 项 | 1 |
| 2 | 高精地图基础服务 |  | 项 | 1 |
| 2.1 | 高精度地图数据 | 包括外业采集和内业制作，道路总长度17 公里，双向34 公里，需要输出二维高精度矢量数据和三维高精度模型数据。 1. 采集内容：包括道路路面、公共停车场、道路交通标志、道路交通标线、其 他道路安全设施、路侧智能设备等。 2. 数据精度：地图绝对精度优于 30 厘米，相对精度每 100 米范围内优于 15 厘米。 3. 数据交付格式：矢量数据提供 SHP 格式，高精度三维模型数据提供原始格式的三维模型和引擎支持的三维模型。 4. 空间参考：统一采用中国加偏移经纬度坐标系（GCJ-02）或无偏移的原始经纬度坐标系（WGS84），地图的制作应遵守国家相关的法律、法规、条例等。5.质量要求：采要要素完整、属性信息不缺失、拓扑关系正确、数据严密性好， 能满足车路协同所有场景功能（参考 CSAE 53-2020 和 CSAE 157-2020） | km | 3.5 |
| 2.2 | 三维模型数据 | 1.建模范围：三维高精度模型数据和采集交叉口的三维模型，2个交叉口。 2. 模型精度：精细模型，采集交叉口四个方向各50 米范围建模，模型需要按照 1:1 的比例建模。 3. 模型内容：道路模型、路侧设备、建筑、场地、自然环境（水系、植被、树 木等）、交通参与者（车辆、行人等）模型。 4. 质量要求：要求模型结构准确，特有结构不能省略，能够清晰表现 0.5 米以上的建筑特征、文字标识、Logo、底商，侧面采用真实照片，并作光影效果处理。精细模型应具备较高精细度。要求贴真实纹理，贴图纹理中对于 0.5 米的建筑细节应清晰可辨，纹理贴图数量为 3-5 张，达到 90%的相似程度，达到国家测绘地理信息局颁发的《三维地理信息模型生产规范》中的Ⅱ级建模标准。 | 个 | 2 |
| 2.3 | 二三维地图可视化渲染运行处理引擎 | 1.采用 B/S 架构，支持二三维一体化展示和二三维模式的切换，支持三维地图的浏览、缩放、移动、旋转等地图基本操作，并且是无插件、跨操作系统、 跨浏览器的三维 GIS 引擎； 2.具有高可用、高稳定、高效性等特点，支持动态 LOD、实例化、智能权重等， 以满足快速加载和平滑浏览海量三维场景数据的基本要求，并且支持法线、水体效果、自然光等，同时对主流硬件兼容性好； 3.渲染平均帧数 35FPS 以上，支持至少 200 辆非仿真车同时渲染延时低于200ms，并且是平滑行驶； 4.支持在线、离线影像底图和地形数据的加载； 5.支持单个三维模型（车辆、行人等）、大体量三维瓦片数据的流畅加载； 6.支持信号灯实时变化（灯色、秒数），可动态修改交通参与者模型（车辆、行人）的颜色、长宽高、位置（包括车辆标签）等，实现车辆平滑行驶效果； 7.支持车辆跟踪视角，包括第一人称、第三人称视角； | 项 | 1 |
| 3 | 综合交通一体化平台 |  | 项 | 1 |
| 3.1 | 路网环境 | 路网环境主题主要展示全省路网环境相关信息，通过路网静态数据及动态数据，展示按照时间、空间、统计类别等不同维度进行数据呈现、比对，通过多维度的评价指标向管理者提供综合交通管理的数据支持。详见本章第六部分 | 项 | 1 |
| 3.2 | 构筑物静态数据 | 通过GIS地图，对全省范围内由高速公路、旅游公路、东屿岛车联网示范道路等各种道路相互联络、交织成网状分布的路网及其构筑物进行平面化展示，静态数据展示主要包括对全省范围内，高速公路、旅游公路的里程、路网上桥梁、隧道、道口、服务区、客运站等构筑物数据进行统计分析并展示。并在地图上标注构筑物的分布情况。便于管理者全面宏观的掌握构筑物的分布情况。详见本章第六部分 | 项 | 1 |
| 3.3 | 设备监测动态数据 | 管理者通过动态数据展示可对全省范围内，高速公路、旅游公路、东屿岛车联网示范道路通过地图，掌握接入的交调站、视频监控、信号灯、V2X设备、气象检测器、情报板、及车检等道路外场设施的分布图、设施的基本信息及实时的采集和展示的信息详情。并可实时掌握动态数据路段预警、并对采集到的异常事件进行提示。详见本章第六部分 | 项 | 1 |
| 3.4 | 车辆监测主题 | 管理者可以实时查看路网上车辆的行驶模拟(班线客运车辆、旅游包车、危险品货运车辆、总质量12吨以上重型货运车辆、出租车辆、网联车辆)，可以查看车辆行驶轨迹情况，在GIS地图上显示车辆行驶轨迹情况，可以查看实时轨迹和历史轨迹情况，并可以辅助查询车辆基本信息（车牌、颜色、车辆类型、归属企业等）以及货物信息（货物种类、起止地点等），针对重点车辆可进行预警提醒，提高科技监管能力。详见本章第六部分 | 项 | 1 |
| 3.5 | 路网视频主题 | 管理者可通过实时查看路网视频监测数据，视频流数据查看视频回传内容，视频点位分布进行展示，统计视频的数量和运行状态，查看视频的状态进行监测告警，同时能够对摄像头进行操作查看视频图像。详见本章第六部分 | 项 | 1 |
| 3.6 | 数据接入 | 与地理信息系统数据集成、视频监控设备数据集成、与车联网运控平台数据对接。详见本章第六部分 | 项 | 1 |
| 二 | 基础信息资源租用(租赁期6个月) |  |  |  |
| 1 | 计算资源 |  |  |  |
| 1.1 | 云服务器 | CPU 2C，内存4G，硬盘2T ，含操作系统 | 台 | 1 |
| 1.2 | 云服务器 | CPU 4C，内存8G，硬盘0.1T ，含操作系统 | 台 | 3 |
| 1.3 | 云服务器 | CPU 8C，内存16G，硬盘0.5T ，含操作系统 | 台 | 8 |
| 1.4 | 云服务器 | CPU 8C，内存32G，硬盘0.5T ，含操作系统 | 台 | 8 |
| 1.5 | 云服务器 | CPU32C，内存64G，硬盘1T ，含操作系统 | 台 | 5 |
| 1.6 | 消息队列 | CPU 8C，内存16G，硬盘0.5T | 台 | 1 |
| 1.7 | 云数据库MongoDB(虚拟版） | CPU 16C，内存64G，硬盘0.5T | 台 | 1 |
| 1.8 | 云数据库Redis容器版集群版 3分片 | CPU 16C，内存32G，硬盘0.5T | 台 | 1 |
| 1.9 | 云数据库MySQL主从版 | CPU 16C，内存32G，硬盘0.5T | 台 | 1 |
| 1.10 | 负载均衡 | 负载均衡 | 项 | 1 |
| 2 | 网络资源 |  |  |  |
| 2.1 | 互联网带宽 | 100M | 条 | 1 |
| 2.2 | 弹性公网IP(EIP) |  | 个 | 5 |
| 2.3 | NAT网关 | 小型 | 台 | 1 |
| 3 | 存储资源 |  |  |  |
| 3.1 | 存储OSS | 80T | 项 | 1 |
| 3.2 | 数据灾备 | 1、80T数据备份与恢复授权。 2. 系统功能：提供定时备份保护、CDM副本数据管理、CDP持续数据保护等功能，根据业务不同保护级别的需求可灵活配置功能授权； 3. 支持Windows、Linux等操作系统的备份与恢复； 4. 支持Oracle、SQL Server、MySQL、SAP HANA 、GaussDB、MongoDB 、PostgreSQL 、Sybase主流数据库的图形化备份和恢复； | 项 | 1 |
| 4 | 安全资源 |  |  |  |
| 4.1 | 云主机安全 | 5VM,AV,HFW,HIPS三个功能， | 台 | 6 |
| 4.2 | 云防火墙 | 网络吞吐：1Gbps，并发连接数：50万，每秒新建连接数：15000，IPS：吞吐500Mbps，最大并发连接数：500000，最大新建连接数：15000，SSL VPN：吞吐500Mbps，最大并发数100个。 | 台 | 1 |
| 4.3 | 云web应用防火墙 | 网络吞吐200Mbps，每秒新建连接数1000，支持1个IP+1个端口， | 台 | 1 |
| 4.4 | 云综合日志审计 | 500EPS 5资产 | 项 | 6 |
| 4.5 | 云堡垒机 | 可管理20资产 | 台 | 2 |
| 4.6 | 云防篡改 | 3个根目录 | 项 | 1 |
| 4.7 | 云数据库审计 | 可审计1个DB实例 | 项 | 3 |
| 4.8 | 云漏洞扫描 | WEB漏洞扫描(1个URL) ，支持系统、Web、数据库 | 项 | 5 |
| 4.9 | 安全基础服务 |  | 项 | 1 |
| 5 | 终端设备光纤网络接入 | 13处路侧设备，4处智慧站台，1处远程驾驶舱 | 条 | 18 |
| 6 | 车载5G网络接入 | 14辆智能网联车 | 个 | 14 |
| 三 | 终端设备系统 |  |  |  |
| 1 | RSU | 技术参数详见本章第六部分 | 台 | 13 |
| 2 | 摄像机 | 技术参数详见本章第六部分 | 台 | 28 |
| 3 | 毫米波雷达 | 技术参数详见本章第六部分 | 台 | 28 |
| 4 | 边缘计算单元 | 技术参数详见本章第六部分 | 台 | 13 |
| 5 | 抱杆箱 | 技术参数详见本章第六部分 | 台 | 22 |
| 6 | 5Gcpe | 技术参数详见本章第六部分 | 台 | 13 |
| 7 | 交换机 | 技术参数详见本章第六部分 | 台 | 22 |
| 8 | 远程驾驶舱 | 技术参数详见本章第六部分 | 台 | 1 |
| 9 | 终端设备参数标定 | 摄像机、雷达参数标定服务 | 项 | 1 |
| 四 | 智能网联车系统 |  |  |  |
| 1 | 自动驾驶出租车 | 技术参数详见本章第六部分 | 台 | 4 |
| 2 | 自动驾驶接驳车 | 技术参数详见本章第六部分 | 台 | 4 |
| 3 | 自动驾驶清扫车 | 技术参数详见本章第六部分 | 台 | 2 |
| 4 | 自动驾驶售卖车 | 技术参数详见本章第六部分 | 台 | 2 |
| 五 | 配套工程 |  |  |  |
| 1 | 杆件（L-3） | 含杆件及接地；八角对角；高6.5m，横臂3m；表面镀锌 | 根 | 7 |
| 2 | 杆件（综合杆） | 含杆件及接地；八角对角；高6.5m，横臂3m*3根；表面镀锌 | 根 | 1 |
| 3 | 横臂支架 | 横臂2m，表面镀锌，抱箍安装 | 根 | 1 |
| 4 | 杆件（L-3）基础 | 包含基础、地笼、防雷接地、开挖、回填 | 个 | 7 |
| 5 | 杆件（综合杆）基础 | 包含基础、地笼、防雷接地、开挖、回填 | 个 | 1 |
| 6 | 检查井 | 450×350mm，深700mm；球墨铸铁井盖，内壁粉水泥砂浆，详见图纸 | 个 | 12 |
| 7 | 顶管 | 顶管施工，含1根PE管、DN110*6mm | 延米 | 513 |
| 8 | 绿化开挖及恢复 | 开挖施工，含1根PE管、DN110*6mm，按原有绿化恢复 | 延米 | 1313 |
| 9 | 水泥路开挖及恢复 | 开挖施工，含1根PE管、DN110*6mm，按原有道路恢复 | 延米 | 25 |
| 10 | 人行步砖开挖及恢复 | 开挖施工，含1根PE管、DN110*6mm，按原有步砖恢复 | 延米 | 126 |
| 11 | 光纤 | 四芯单模光纤；含人工穿线 | m | 1903 |
| 12 | 网线 | 六类屏蔽网线；含人工穿线 | m | 613 |
| 13 | 设备电缆 | RVV 3*1.5m㎡铜线；含人工穿线 | m | 701 |
| 14 | 主电缆 | YJV22 0.6/1kv-3×2.5m㎡；含人工穿线 | m | 2433 |
| 六 | 暂列部分 |  |  |  |
| 1 | 综合布展 | 根据工程实施期间相关布展要求，布设车联网综合展示区 | 项 | 1 |
| 2 | 展示中心 | 根据实际可展示场地要求，完成LED显示屏、坐席、工作站、音响、交换机、智慧电视、宣传材料制作、展示中心网络租用等配套部分 | 项 | 1 |

- 主要技术参数及要求

（一）应用系统软件

1、云控平台

1.1	接入管理子系统

1.1.1	接入车辆管理

车辆基础数据管理与维护，调取车辆数据实现各服务系统的运行与交互

1.1.2	接入OBU管理

OBU管理管理与维护，调取OBU管理实现各服务系统的运行与交互

1.1.3	接入Tbox管理

Tbox管理数据管理与维护，调取Tbox管理实现各服务系统的运行与交互

1.1.4	接入车载摄像头管理

车载摄像头数据管理与维护，调取车载摄像头数据实现各服务系统的运行与交互

1.1.5	接入车机/PAD管理

车机/PAD数据管理与维护，调取车机/PAD数据实现各服务系统的运行与交互

1.1.6	接入后视镜

车辆后视镜数据管理与维护，调取车辆后视镜数据实现各服务系统的运行与交互

1.1.7	接入RSU管理

RSU管理数据管理与维护，调取RSU管理数据实现各服务系统的运行与交互

1.1.8	接入路侧摄像头管理

路侧摄像头数据管理与维护，调取路侧摄像头数据实现各服务系统的运行与交互

1.1.9	接入激光雷达管理

激光雷达数据管理与维护，调取v数据实现各服务系统的运行与交互

1.1.10	接入毫米波雷达管理

毫米波雷达数据管理与维护，调取毫米波雷达数据实现各服务系统的运行与交互

1.1.11	接入路侧点管理

路侧点基础数据管理与维护，调取路侧点数据实现各服务系统的运行与交互

1.1.12	接入信号机管理

信号机数据管理与维护，调取信号机数据实现各服务系统的运行与交互

1.1.13	接入MEC管理

MEC数据管理与维护，调取MEC数据实现各服务系统的运行与交互

1.2	数据服务子系统

1.2.1	车辆轨迹

管理车辆轨迹感知数据，展示车的运行情况，查看车辆轨迹数据

1.2.2	车载视频

管理车载视频感知数据，展示车的运行情况，查看车载视频数据

1.2.3	路侧视频

管理路侧视频感知数据，展示路的运行情况，查看路侧视频数据

1.2.4	V2V预警

管理V2V预警感知数据，展示车、路的运行情况，查看V2V预警数据

1.2.5	信号灯数据

管理信号灯数据感知数据，展示路的运行情况，查看信号灯数据数据

1.3	融合感知子系统

1.3.1	融合感知RSSM算法

识别出交通参与者的目标物信息，并且实现目标追踪，通过RSU广播出去

1.3.2	交通事件识别算法

识别出交通事件，然后通过RSU发布给周边的车辆

1.3.3	感知数据分发

从路云网关接收感知目标物和交通事件数据，存储到MongoDB数据库中，并进行数据治理，然后发给区域融合模块

1.3.4	区域融合

实现将多个灯杆来源的感知目标物数据进行治理处理，包括去重、纠偏等，然后推送给展示模块

1.3.5	融合感知展示

使用三维高精度地图，展示融合感知的结果

1.4	运营管理子系统

1.4.1	安全认证

提供入网认证，对接入平台的车辆、设备入网的鉴权与证书管理；提供安全监控，实现系统运营时的网络、云环境的指标监测功能

1.4.2	网络服务

主要用于监测路段上V2X和5G的网络状况及相关信号强度，并以颜色对不同网络状况和信号强度进行区分

1.4.3	能力门户

提供API管理，支持云控平台提供API服务接口清单与说明；提供多用户管理，实现多用户的权限配置管理

1.4.4	设备远程控制

设备的远程控制，远程升级，固件管理等功能

1.4.5	平台数据统计

主要实现对设备产品信息、软硬件版本信息、配置文件信息、基本运营状态信息、位置信息等信息管理

1.4.6	设备日志/固件管理

对于设备的日志分析，固件分析，告警上报，告警规则管理等

1.4.7	设备参数增加、修改、删除、查询

实现对设备的增加、修改、删除、查询

1.4.8	设备状态实时监控

实现对通信状态、硬件状态、软件状态进行监控，并在状态发出异常时进行报警

1.4.9	系统设置

系统设置主要包括用户管理、权限管理和角色管理等子模块。用户管理提供新建用户、为用户设置权限、修改权限等操作；权限管理提供用户的各个权限读写权限设置

1.5	协同服务子系统

1.5.1	道路危险提示

道路危险提示包括危险信息、发布记录；对道路危险信息进行显示提示，并可以查看发布记录信息内容

1.5.2	限速预警

限速预警包括限速预警显示、发布记录；对道路危险信息进行显示提示，并可以查看发布记录信息内容。

1.5.3	前方拥堵预警

前方拥堵预警包括拥堵信息、发布记录；对拥堵信息进行显示提示，并可以查看发布记录信息内容。

1.5.4	车内标牌

车内标牌包括标牌信息、发布记录、标牌管理；对标牌信息进行显示和管理，并可以查看发布记录信息内容。

1.5.5	闯红灯预警

闯红灯预警包括预警服务、发布记录；对闯红灯预警进行显示和管理，并可以查看发布记录信息内容。

1.5.6	绿波车速引导

绿波车速引导包括引导服务、发布记录；对绿波车速信息进行显示和引导，并可以查看发布记录信息内容。

1.5.7	预警清单

预警清单包括弱势交通参与者预警；对弱势交通参与者进行对应的预警和提示。

1.5.8	信息发布管理

信息发布管理包括信息发布、发布记录；对信息进行发布，并可以记录发布的内容。

1.6	场景服务子系统

1.6.1	运行监控

运营人员可通过统计图表与二维地图的方式对车辆、路侧及路网的运行状态及相关参数进行实时监控，监控地图上全部的信控道路；监控车辆信息及车辆运行信息；监控路侧设备接入设备数量、设备状态信息及接入设备累计数据统计信息；监控智慧路网覆盖率及道路类型信息

1.6.2	驾舱调度

调度员可以根据实际情况更换驾舱和驾驶员，最后确定派单接收任务的驾舱和驾驶员。同时根据车辆实时位置，查询出周边可以用于使用的救援点RP（RescuePoint）列表，系统自动为每个RP规划从当前事故点到RP的最优路径，调度员手工确定最适合的RP作为救援点

1.6.3	接管监控

实时监控车辆的运行状态。当车辆有异常时，采用显著的方式表示车辆异常。而当收到接管请求时，需要弹出提醒窗口，提示运营人员进行处理。

1.6.4	接管记录

用于统计与查询所有远程驾驶接管的数据记录，用于后续回放和数据还原。

1.7	交通服务子系统

1.7.1	道路拥堵

针对道路拥堵情况在不同维度对拥堵程度进行统计分析

1.7.2	路口流量

针对路口的不同维度进行流量的统计与分析

1.7.3	车行、人行信号灯控制状态

显示“部分信号灯路口”的各个相位的“绿灯”时长和平均通过时长

1.8	自动驾驶车辆高精度定位及监控系统

1.8.1	接入设备、车辆信息

包括设备和车辆的总数量、类别、在线状态、平均时延

1.8.2	交通信息展示

包括道路拥堵程度、车道级通信数量、下发RSM、RSI数量，平均服务车辆数量、预警数量、预警列表

1.8.3	预警信息展示

包括当前预警数量、预警列表

1.8.4	接入设备类型

车辆、车载设备、路侧设备、红绿灯、第三方数据

1.8.5	设备信息展示

展示接入设备的总数量、目前工作状态（在线、离线、异常）、分类型统计设备数量（按照厂家、型号等统计）

1.8.6	统计数据展示

接入数据总量（车辆接收gps、V2X、视频、感知结果等）、月/日/时接入数据量

1.8.7	网络传输数据展示

不同设备的网络稳定性，包括平均接收频率、断线次数统计、平均时延

1.8.8	场景预警

碰撞预警、车速引导、绿波通行、高精地图管理、弱势交通、参与者提醒、特殊车辆识别让道提醒等

1.9	 V2X CA 认证服务

a. 所有模块机构的通信报文格式满足CCSA的标准，同时传输协议采用HTTPS；

b. 满足YD/T《基于LTE的车联网无线通信技术 安全证书管理系统技术要求》中对证书格式的要求，对数据包格式的要求等；

c. 密码算法支持对称算法、公钥算法、hash算法，为了实现国内外车辆的互通，需要同时支持国密标准算法和国际标准算法。公钥算法支持国产256位SM2算法，国际算法支持ECC。对称算法支持国产128位SM1、SM4算法，国际算法支持AES。国产Hash算法支持SM3算法，国际算法支持SHA256；

d. 整个V2X CA系统及各个模块在设计部署是考虑和支持后续因业务量增加的扩展和扩容，从而满足功能业务的需求；

e. 支持完善后续行业标准更新而导致V2X PKI系统的更新；

f. 页面管理功能，对于各CA系统，可以通过页面维护，实现证书签发、查询、更新和吊销；

g. CA系统的日志审计功能；

h. 注册证书、假名证书可以自定义周期、数量等进行颁发

1.10 	安全员pad

安全员 pad 子系统中无人车具备公司属性、系统属性、区域属性。在建立pad 与车辆的一对一关联关系后 pad 具备同样的属性，在系统中可以为安全员创建角色账户、车辆和 pad 设备信息维护及电子围栏信息。在安全员 pad 端可以下发远程接管、自动驾驶状态切换、自动开关车门、远程呼叫指令到后台，由后台系统转发至车辆调度平台执行并返回执行结果信息，安全员 pad 端可以实时接收到各种融合感知信息。

1.11 	微信小程序

微信小程序子系统分为微信小程序乘客端和微信小程序管理后台（集成在管理平台中），实现用户登录授权、无人车选择列表、车辆预约等功能

2、高精地图基础服务

2.1	高精度地图数据

包括外业采集和内业制作，道路总长度17 公里，双向34 公里，需要输出二维高精度矢量数据和三维高精度模型数据。

1.	采集内容：包括道路路面、公共停车场、道路交通标志、道路交通标线、其他道路安全设施、路侧智能设备等。

2.	数据精度：地图绝对精度优于 30 厘米，相对精度每100 米范围内优于 15 厘米。

3.	数据交付格式：矢量数据提供 SHP 格式，高精度三维模型数据提供原始格式的三维模型和引擎支持的三维模型。

4.	空间参考：统一采用中国加偏移经纬度坐标系（GCJ-02）或无偏移的原始经纬度坐标系（WGS84），地图的制作应遵守国家相关的法律、法规、条例等。5.质量要求：采要要素完整、属性信息不缺失、拓扑关系正确、数据严密性好，

能满足车路协同所有场景功能（参考 CSAE 53-2020 和 CSAE 157-2020）

2.2	三维模型数据

1.建模范围：三维高精度模型数据和采集交叉口的三维模型，2个交叉口。

2.	模型精度：精细模型，采集交叉口四个方向各50 米范围建模，模型需要按照 1:1 的比例建模。

3.	模型内容：道路模型、路侧设备、建筑、场地、自然环境（水系、植被、树木等）、交通参与者（车辆、行人等）模型。

4.	质量要求：要求模型结构准确，特有结构不能省略，能够清晰表现 0.5 米以上的建筑特征、文字标识、Logo、底商，侧面采用真实照片，并作光影效果处理。精细模型应具备较高精细度。要求贴真实纹理，贴图纹理中对于 0.5 米的建筑细节应清晰可辨，纹理贴图数量为 3-5 张，达到 90%的相似程度，达到国家测绘地理信息局颁发的《三维地理信息模型生产规范》中的Ⅱ级建模标准。

2.3	二三维地图可视化渲染运行处理引擎

1.采用 B/S 架构，支持二三维一体化展示和二三维模式的切换，支持三维地图的浏览、缩放、移动、旋转等地图基本操作，并且是无插件、跨操作系统、 跨浏览器的三维 GIS 引擎；

2.具有高可用、高稳定、高效性等特点，支持动态 LOD、实例化、智能权重等， 以满足快速加载和平滑浏览海量三维场景数据的基本要求，并且支持法线、水体效果、自然光等，同时对主流硬件兼容性好；

3.渲染平均帧数 35FPS 以上，支持至少 200 辆非仿真车同时渲染延时低于200ms，并且是平滑行驶；

4.支持在线、离线影像底图和地形数据的加载；

5.支持单个三维模型（车辆、行人等）、大体量三维瓦片数据的流畅加载；

6.支持信号灯实时变化（灯色、秒数），可动态修改交通参与者模型（车辆、行人）的颜色、长宽高、位置（包括车辆标签）等，实现车辆平滑行驶效果；

7.支持车辆跟踪视角，包括第一人称、第三人称视角；"

3、综合交通一体化平台

3.1	路网环境

3.1.1	路网里程

路网总里程数据统计

3.1.2	通畅分析

路网畅通情况公里数、占比统计数据（畅通、基本畅通、一般、拥挤、堵塞）

3.1.3	速度分析

路网车辆运行平均速度（公里/小时）和拥挤度（百分比）统计

3.2	构筑物静态数据

3.2.1	桥梁模块

桥梁名称、所属行政区、所在路线、桥梁中心桩号、桥梁性质、桥梁跨径类型、设计荷载等级、通航等级、技术状况评定、技术状况判定日期、桥梁全长（米）、桥面全宽（米）、桥梁管理单位、桥下管理单位、桥梁实景照片

3.2.2	隧道模块

隧道名称、所属行政区、所在路线、隧道中心桩号、隧道分类、隧道长度（米）、收到净宽（米）、隧道净高（米）、隧道排水类型、安全通道数量、隧道照明状况、隧道通风类型、人行道宽度、是否水下隧道、隧道管理单位、隧道养护单位、隧道实景照片。

3.2.3	高速出入口模块

出入口名称、所在路线、出入口类型、管理单位、连接路线、连线路线桩号、所在行政区、连接风景区名称、备注、高速出入口实景照片。

3.2.4	服务区模块

服务区名称、所在路线、设施分类、服务区等级、停车位数量、桩号、行使方向、是否提供住宿、备注、服务区实景照片

3.2.5	客运站模块

客运站名称、所属行政区、占地面积（平方米）、经营范围、地址、经度、纬度、经营业户名称、站级、负责人、联系电话、客运站实景照片。

3.3	设备监测动态数据

3.3.1	交通量模块

交调站名称、所在路线、设备名称、设备类型、行政区、方向、观测里程（公里）、高速里程（公路）、设备状态、更新时间、状态说明。同时，展示交调站实时回传的中小客车、大型客车、小型货车、中型货车、大型货车、特大型车辆、集装箱、拖拉机、摩托车的流量（辆）及速度（公里/小时）及采集时间等数据。

3.3.2	监控模块

设备名称、所在路线、所在行政区、设备类型、所在位置、监控方向、管理单位、生产厂家、设备状态、更新时间、状态说明。展示监控设备回传的实时画面信息

3.3.3	气象模块

设备名称、所在路线、设备状态、管理单位、位置桩号、状态说明。展示气象设备实时回传的风速（m/s）、风向、温度（℃）、湿度（%）、气压（Pa）、能见度（米）路表温度等气象数据。

3.3.4	情报板模块

设备名称、所在路线、设备类型、协议类型、养护单位、管理单位、生产厂家、设备状态、更新时间、状态说明、目前显示内容。

3.3.5	车检器模块

设备名称、所在路线、所在位置、设备类型、设备分类、方向、管理单位、生产厂家、设备状态、更新时间、状态说明。展示车检器回传的实时数据，包括桩号、上下行标识、入库时间、线圈号、车辆数、速度（公里/时）占有率。

3.3.6	V2X设备模块

设备名称、所在位置、设备类型、方向、设备状态，同时展示设备感知数据。

3.4	车辆监测主题

3.4.1	车辆实时轨迹

查看路网上车辆的行驶模拟(班线客运车辆、旅游包车、危险品货运车辆、总质量12吨以上重型货运车辆、出租车辆、网联车辆)，在路网模型上显示车辆行驶轨迹情况，可以查看实时轨迹和历史轨迹情况，并可以辅助查询车辆基本信息（车牌、颜色、车辆类型、归属企业等）以及货物信息（货物种类、起止地点等）。

3.4.2	路网过车车辆统计

对路网上的过车数据进行统计展示，按照日、周、月的时间维度对当月过车的类型、次数进行排名统计，通过饼状图的方式呈现出不同类型车辆的过车占比。

3.5	路网视频主题

3.5.1	视频监控矩阵

对重点路口、路段、车联网示范路段的视频监控点位进行组合形成矩阵，在大屏上展示视频监控设备的视频流数据，同时可以对视频监控路段进行选择切换来查看不同区域的监控情况。

3.5.2	视频设备分布

统计当前路网上的监控设备总数、摄像头类型与数量占比统计，并对其点位在路网模型上展示。

3.5.3	视频运行监测

对当前视频监控设备的运行监测数据进行展示，包括对视频设备的故障率、故障记录、抓拍数据进行展示。

3.6	数据接入

3.6.1	与地理信息数据集成

本项目可视化平台与GIS数据进行集成开发，可视化展示需要对以上数据进行处理后并集成实现路网可视化展示。

3.6.2	与视频监控设备集成

本项目可视化平台能够与视频监控设备进行对接，通过RTSP协议接或SDK方式，实现在综合交通一体化展示平台中的监控摄像头展示，可点击弹窗或事件触发弹窗的形式播放监控区域实时视频流。

3.6.3	与车联网云控平台数据对接

本项目与车联网云控平台对接，可视化展示的数据主要来自车联网云控平台，通过对接实现统计数据的获取。同时基于平台来获取V2X设备数据及感知数据，车辆实时位置数据，综合交通一体化展示平台对网联车辆的实时位置进行动态展示，对V2X设备等信息进行动态的可视化呈现。

（二）终端系统

1、RSU

主频：1.2GHz

内存：LPDDR4 1GB

存储：eMMC 8GB

功能指标：提供信号机接口，实时接收信号机状态

感知设施数据接入：毫米波雷达、摄像机、激光雷达等传感器多种数据

交通分析管理：交通状态分析，远程监控，交通事件发布等

WiFi 支持 IEEE802.11b/g/n 协议，工作频段：2.4GHz

5G-V2X 支持 5G-V2X，采用 LTE 3GPP Rel.11 技术，支持最大下行速率 150Mbps 和最大上行速率 50Mbps

定位：内置 GPS/北斗双模模块，数据更新速率 10Hz

通讯能力：通信距离＞500 米

功能接口：1 路 RJ45 网络通信接口（LAN#1 100bps，支持网络唤醒）兼容 POE 供电；内置RS232 接口 、CAN 接口、 GPIO接口

天线接口： GNSS，LTE-V，LTE,WIFI

电气特性： 采用 POE 供电；功率：＜15W

支撑V2I服务 覆盖范围超过500米

LTE-V 通信 频率范围：5.905～5.925GHz 可调；工作带宽：20MHz；发送功率：最大 23dBm；传导接收灵敏度：-97dBm；通道：1 发 2 收

输入电压 POE供电或48V（±10%）备用电源供电

防护等级 不低于IP65

2、摄像机

传感器类型 1/1.8″ CMOS

最大帧率 50Hz

最低照度 彩色：0.0005 Lux@（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light

镜头焦距 3.8-16mm

宽动态范围 120dB

最大图像尺寸 2560*1440

Smart264编码 支持

Smart265编码 支持

ROI 支持主码流设置1个固定区域

音频环境噪声过滤 支持

音频采样率 8KHz/16KHz

同时预览路数 最多6路

网络协议 TCP/IP，ICMP，HTTP，HTTPS，FTP，DHCP，DNS，RTP，RTSP，NTP，SMTP，IGMP，QoS，UDP，Bonjour，SSL/TLS

图像增强 背光补偿，强光抑制，3D数字降噪

接口协议 开放型网络视频接口（PROFILE S），ISAPI，SDK，GB28181

图像设置 饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡可调

音频 内置1个麦克风

网络 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口

报警触发 移动侦测，遮挡报警，非法登录

辐射等级 Class A

功耗 最大6.5W

供电方式 DC：12 V ± 25%，支持防反接保护

防护等级 IP66

3、毫米波雷达

目标分辨率 ≤30cm

目标定位精度 ≤10cm

车道断面流量（高速公路）精度不低于 96%

车道断面流量（市内畅通）精度不低于95%

车道断面流量（市内拥堵）精度不低于 92%

检测范围宽度 最大检测 10 车道

检测速度精度 ≥0.1km/h

探测相对速度 -400Km/h~200Km/h

（负为远距离，正为近距离）

发射功率 ≤10mW

波束方向角 120°（宽波束）；8°（窄波束）

功耗 ＜5W

波束俯仰角 14°

水平角分辨率 1.6°

水平角精度 0.1°

每秒物体探测频率 ≥13 次

最大探测目标 探测不少于 512 个，目标追踪不少于 200 个

数据输出间隔 ≤75ms

接口 10/100/1000Mb 以太网

MTBF 大于 100,000 小时

调制波形 FMCW

扫频带宽 150MHz

防护等级 IP67 以上

4、边缘计算单元

支持激光雷达、毫米波雷达、摄像机数据接入

融合计算视觉、毫米波雷达、激光雷达输出的各类目标数据，完成目标的识别、分类、跟踪和轨迹拼接等

感知输出的目标的 ID、位置、速度、轨迹、属性等参数

带全天候环境补偿功能，可以在黑夜雨天等恶劣天气时，保证感知准确度

通过 C-V2X/5G 广播给路上的交通参与者（网联车辆和智能终端等）

支持 7*24 小时稳定运行，支持全天候感知

5、抱杆箱

材质 冷轧钢

厚度 不低于1.2mm

尺寸 600*400*300mm

功性能 防雷空开： 1 路 AC220V 输入；1 路 220V 出；1 个外接 10

孔位插线板。

6、5G CPE

蜂窝模式：NR/LTE

Flash：2Gb

内存：DDR3 4Gb

以太网口：4 *10/100/1000 Mbps,

SIM 卡：1*SIM (2FF)

天线：6 根内置蜂窝天线+2 根 WIFI 双频天线

5GNR指标；

支持频段：1\N28\N78\79\41

MIMO：NSA:1T4R;SA:2T4R

支持频宽：5M, 10M, 15M, 20M, 25M, 30M, 40M, 50M, 60M,80M, 90M, 100M

SCS：	30khz, 15khz

IPv4& IPv6：支持 IPv4、IPv6、IPv4&IPv6 双栈

下行峰值速率：2Gbps（理论值，实际速率以运营商为准）

上行峰值速率：1Gbps（理论值，实际速率以运营商为准）

输出功率：23±2dBm,支持高功率模式

天线：	内置 6 天线

天线增益：	3-5dBi

LTE指标：

支持频段：B1\2\3\5\7\8\20\28\34\38\39\40\41

MIMO：2*MIMO

输出功率：23±2 dBm

LTE Antenna Gain：3-5 dBi

WIFI指标：

Wi-Fi 频段：2.4GHz + 5GHz

WIFI 模式：802.11b/g/a/n/ac

Wi-Fi 天线：内置 2.4+5G 双频天线

Wi-Fi 输出功率：16dBm/2.4G; 18dBm/5G;

Wi-Fi 支持频宽：20MHz, 40MHz，80MHz(ac)

Wi-Fi 天线增益：3-5dBi

7、交换机

8 个 RJ45 端口+4 个光纤接口

RJ45 端口 10/100/1000M 自动侦测，全/半双工 DMI/MDI-X 自适应

光纤端口 1000BaseFX 端口（SFP 插槽）

网络安全 支持 IEEE 802.1x 认证/集中式 MAC 地址认证

支持保护端口

支持 MAC 过滤

管理与维护 支持 Console,WEB 管理方式

支持 SNMPv1/v2/v3

冗余技术 支持 ERPS 环网技术，自愈时间＜20ms

支持 STP/RSTP/MSTP

组播技术 支持 IGMP v1/v2/v3、IGMP snooping

支持 GMRP、支持静态组播

支持内置国六 4A 保护

支持反接保护

机械特性 外壳：IP40 防护等级，金属外壳

安装：DUN 卡轨式，壁挂式安装

散热方式：自然冷区，无风扇

认证 CE、FCC、ROHS、ISO9001：2008

网络许可

平均无故障时间 300000 小时

8、远程驾驶舱

支持三卡冗余，具备5G/4G融合下的稳定延时和高带宽，从而实现多路视频数据的回传。

单个相机分辨率为1200 x 1200，视频流帧率为10赫兹，视频回传平均时延小于100毫秒。

远程操控系统的作用是远程监控和远程辅助，需：① 符合用户体验的设计②符合远程操控用户体验的无缝交互设计，满足远程速度感知、实际车宽感知、障碍距离感知的操作需求。

支持模式①远程指示：由远程辅助系统给出车端决策建议。②远程控制：远程控制模式可以解决非常规交通情况下的特定场景。

多重冗余①5G/4G冗余通讯机制，优先选用信号最强的通讯运营商（联通、电信、移动）。②出现自动驾驶系统 (ADVS) 需要人工干预的场景时，远程操控系统介入。

远程指示可执行的主要操作：①要求变道②禁止变道③降低限速④靠边停车

远程控制支持场景：①远程指示失败②车辆卡死③车辆车上部分模块停止工作，并请求远程控制介入

（三）智能网联车系统

1、自动驾驶出租车（1辆购买3辆租用6个月，折旧年限按5年）

1.	自动驾驶车辆要达到国家相关法律、法规规定的生产、制造、验收合格标准，具有国家认可及具备国家车辆检测资质的第三方机构出具的检测报告

2.	具备“人工操作”和“自动驾驶”两种模式，且能够以安全、快速、简单的方式实现模式转换并有相应的提示，保证在任何情况下都能够将车辆即时转换为“人为操作”模式。

3.	自动驾驶出租车应具有外形优美的特点，激光雷达、摄像头、组合定位等传感器应以组合套件的形式装载于车体上。

4.	具有线控底盘，自动驾驶等级需达到L4级别，需全部满足附件自动驾驶功能表格的40项功能

5． 自动驾驶最高车速不低于60km/h

6.自动驾驶及车路协同内容展示

7.自动驾驶可支持全天时全天候全场景的运营

含一次性部署费用（自动驾驶部署，高精地图对接等，满足机场到东屿岛17km的自动驾驶接驳），包含6个月正常运营及运维费用

2、自动驾驶接驳车（1辆购买3辆租用6个月，折旧年限按5年）

1.	国产品牌

2.	类整车级产品，车长在5米到5.8米，座位数在8~10座

3.	整车配置激光雷达、相机、毫米波雷达、计算单元、OBU等自动驾驶硬件

4.	同时配置HMI软硬件，使得车辆可以具备巡航、跟车、变道、避障等常规自动驾驶能力

5.	通过友好的人机交互与乘客端进行互动

6.	纯电续航里程>120公里

7.具有线控底盘，自动驾驶等级需达到L4级别，需全部满足附件自动驾驶功能表格的40项功能

8.自动驾驶最高车速不低于35km/h，支持道路坡度不低于8度

9.通过定位进行站点等内容播报

10.自动驾驶及车路协同内容展示

11.自动驾驶可支持全天时全天候全场景的运营

含一次性部署费用（自动驾驶部署，高精地图对接等，满足东屿岛环岛5km的自动驾驶，以及5个站点的自动驾驶循环接驳），包含6个月运营及运维费用

3、自动驾驶清扫车（2辆购买）

自动驾驶等级：L4级自动驾驶，质保一年

尺寸：不限

整车重量≤600kg

最大速度≤12km/h（特殊定制）

工作速度约5km/h

最大爬坡度20%

防护等级IP65

垃圾箱容量≥120L

水箱容量≥25L

工作效率≥5000㎡/h

幅宽清扫：≥1100mm

驱动电机≥1200W

边刷电机≥2*80W

风机功率≥400W

电池材料及容量：磷酸铁锂电池，≥4.8WKH

运行时间≥4H

充电方式：慢充或快充

充电时间≤3.5H

支持项目联调，提供车端数据对接。

4、自动驾驶售卖车（2辆购买）

自动驾驶等级：L4级自动驾驶，质保一年

整车尺寸：不限

整车重量≤400kg

满载重量≤800kg

设计最大速度≤40km/h

建议工作速度5-10km/h;

最大爬坡度20%

防护等級IP65

最小转弯半径3m

电池材料：电池容量：≥4.6WKH；运行时间≥4H;续航里程≥8OKM;

额定功率：3.5KW

最大涉水深度100mm:

货架方式：弹簧货道，货架可拆装组合（设置二层/三层货架），适应不同规格的商品售实需求，可基本满足瓶装、听装、袋装食品饮料等，最多一次性携带234件商品；制冷方式：压缩机制冷，搭载压缩机制冷模组及隔温层，可在35°C环境下保证箱内温度10°C以下

充电方式：快/慢充充电时间（SOC：20%-100%）≤3小时

功能：搭载智能零售柜（制冷型），实现智能售卖；服务点停靠、智能停靠、招手即停、扫码即停

支持项目联调，提供车端数据对接。

（四）配套工程要求

1、路侧设备布设位置

| 序号 | 位置 |
| --- | --- |
| 1 | 机场汇入口 |
| 2 | 机场汇出口 |
| 3 | 机场进出路连接桥 |
| 4 | 博鳌互通交叉口 |
| 5 | 中兴南路交叉口 |
| 6 | 大埇村加油站进出口 |
| 7 | 康乐路交叉口 |
| 8 | 排岭大桥东 |
| 9 | 石头村口 |
| 10 | 蔡家宅口 |
| 11 | 游客中心入口 |
| 12 | 东屿岛大酒店 |
| 13 | 博鳌隧道口 |

2、地下管道

横穿机动车道的地下管道埋设

（1）敷设在机动车道上的管道宜采用镀锌钢管或聚丙乙烯管等高强度管材，管的公称口径宜为50mm～110mm，管与管接头处应使用套管固定，在进、出窨井口应使用防鼠护套。

（2）钢管进、出窨井端宜烧制喇叭口并应去除毛刺，以便于线缆敷设。

（3）管道埋深应不小于700mm。

（4）项目施工前，需对既有管道与手孔的联通情况进行复核，对可利用的管道进行疏通，确保线缆敷设。

非机动车道、人行道或绿化带下的地下管道埋设

（1）敷设在非机动车道、人行道或绿化带下的管道宜使用硬质塑料管或镀锌管，管的公称口径宜为 30 mm～60mm，管与管的接头处应使用套管固定，在进、出窨井口应使用防鼠护套。

（2）穿越非机动车道下的硬质塑料管周围应包有足够强度的混凝土防护层。

（3）管道的埋深应不小于300mm。

3、检查井

（1）管道拐弯处或长度超过50m时应设置窨井。

（2）设备杆件附近2m范围内内应设置窨井。

（3）窨井底部应设有渗水孔。

（4）窨井中管道到井底的距离不低于20cm。

（5）井口应与地面持平。

（6）不应在临河、临沟处设井。

（7）窨井应设置有智能网联专用标记的窨井盖，窨井盖材质宜采用复合材料。

4、杆件及基础

杆件的选择不但要考虑实用，同时还要考虑东屿岛的整体景观，做到统一协调美观，为保证杆件防腐防锈，杆件表面应镀锌。

RSU等路侧设备安装高度≥6米，尽可能避免周围存在高遮挡物。

RSU安装在立杆横臂时，距离路侧≥1.5m，尽量在道路中间位置，故横臂≥3m。

4、设备基础

（1）基础采用明挖法施工，基底应先整平、夯实，控制好标高。施工完毕，基础应分层回填夯实。

（2）基础采用混凝土现场浇注，基础顶面应预埋A3钢地脚螺栓，地脚下面为标准弯钩，法兰盘为 Q235 钢制作。

（3）在浇注混凝土时，注意使底座法兰盘与基础对中，并将其嵌进基础，其上表面与基础顶面齐平，顶面预埋的地脚螺栓与其保持垂直。

5、接地

杆件接地

（1）杆件应安装保护地线，保护地线可使用规格为40mmx4mm以上的镀锌扁钢制作，焊接到每个钢制杆件的法兰盘上。焊接处应作防腐处理。保护地线应与接地体有效连接，接地电阻应小于 4Ω。

（2）接地体施工应符合GB50169的规定。

6、防雷

供电系统防雷

保护交流供电系统应采用 TN-S 制，即三相五线制（单相三线制）供电方式。在这种供电方式的整个系统中，具有单独的中线N和保护接地线PE；根据供配电线路导体长距离传输的特点、防雷器件的特性、来自线路雷电流的强度，以及配电系统中各部分的耐电水平，必须采用多级、分级防雷保护。如下图所示，从市电总配电柜引入当地电源分配电柜前应安装三相过电压保护器SPD1，其雷电通流容量为60kA～100kA，作为第一级保护；分配电柜线路输出端配置一台过电压保护器 SPD2，其雷电通流容量为 40kA～60kA，作为第二级保护；在路口电源分电箱端配置1一台单相过电压保护器 SPD3，其雷电通流容量为20kA~40kA，作为第三级保护。当然我们只考虑单相过电压保护器SPD3的配置。

外场设备防雷保护

在路面设施中，摄像机、毫米波雷达、RSU均安装在较高的支架上，易受直击雷；设备电源线由分电箱外线引入，存在电源线过电压威胁：在控制中心与设备之间的视频和控制信号使用光纤到达光纤通信端设备，进行光电转化后，存在视频线和信号线过电压的威胁。

7、供配电

本工程从东屿岛内配电箱及其他临近电房（设备房）、现有监控点位等进行取电，包含电表购买与安装、管线的安装、取电点到配电箱的电缆、安全防护布置、路面开挖、垃圾外运、管沟开挖、回填、垃圾清运、抽排水、管线迁改、路面恢复、绿化移栽及恢复等内容。